## Slide 1: Unidade 3: Conceitos de Gerenciamento de Projeto
Prof. Dr. Marcelo Augusto Santos Turine
DCT - UFMS
mast@dct.ufms.br
Módulo II:
Gerenciamento de Projetos de Software

## Slide 2: Gerência de Projeto
O que é?
Para que serve?

## Slide 3
Planejar
Organizar
Dirigir
Controlar
Gerência de Projetos...

## Slide 4: Gerência de Projetos
Cap 3 - Conceitos de Gerência de Projeto
Cap 4 - Métricas de Projeto e Processo de Software
Cap 5 … Planejamento de Projeto de Software
Cap 6 … Análise e Gerência de Riscos
Cap 7 … Controle e Acompanhamento de Projetos
Cap 8 … Garantia de Qualidade de Software
Cap 9 - Gerenciamento de Configuração de Software

## Slide 5: Gerência de Projetos...
A atividade mais crítica é a que envolve o fator humano
O software é totalmente dependente da habilidade dos desenvolvedores, que devem estar preparados e comprometidos com o processo
A gestão de projeto necessita de processos maduros:
  dominar ciclo de vida do software, metodologia de desenvolvimento, pessoal bem treinado e capacitado

## Slide 6: Processo de Gerência de Projetos
...oferece compreensão
Escopo do trabalho
Definir os riscos
Recursos exigidos
Tarefas executadas
Esforço (custo) despendido
Programação/Cronograma a ser seguida

## Slide 7: “Nunca há tempo suficiente.....”
“O tempo é o mais valioso bem disponível a um Engenheiro de Software.
Se houver tempo disponível, um problema pode ser adequadamente analisado, uma solução pode ser compreensivamente projetada, o código fonte cuidadosamente implementado e testado

## Slide 8: Às vezes parece que, em nossa ansiedade para começar, não despendemos tempo para organizar nossas ações”
O planejamento de projetos de software obriga gerentes e profissionais a despender esse tempo
Conceitos e Princípios chave que conduzem a uma gerência de projetos de software eficiente

## Slide 9: Gerência de Projeto... (overview)
Uma atividade guarda-chuva dentro da engenharia de software
Começa antes do início de qualquer atividade técnica e continua na definição, desenvolvimento e suporte do software
Envolve planejamento, monitoramento e controle de pessoas, processo e eventos que ocorrem durante o desenvolvimento do software

## Slide 10: Gerência de Projeto... (overview)
Todos gerenciam, mas o escopo das atividades de gerência de cada pessoa varia de acordo com seu papel/função no projeto
Software necessita ser gerenciado, pois é um empreendimento complexo em um longo período de tempo
Chave: focar nos 4P’s (Pessoa, Produto, Processo, Projeto)

## Slide 11: Gerência de Projeto... (overview)
Comunicação eficiente entre clientes e desenvolvedores é essencial
Plano de Projeto é um documento que define os 4P’s a fim de assegurar um orçamento eficiente, atendimento no cronograma e qualidade do produto
PROJETO DEVE SER PLANEJADO...

## Slide 12: Os 4P’s (spectrum da gerência)
Pessoa...
Elemento mais importante de um projeto bem sucedido (competências)
Produto
Software a ser construído (objetivos, escopo, soluções)
Processo
Conjunto de atividades e tarefas da engenharia de software
Projeto
Todo trabalho exigido para tornar o produto uma realidade (Plan, Mon, Cont)
1998 –
26% dos projetos de software falham completamente
46% custo e cronograma excedem o estimado

## Slide 15: Por que os Projetos falham????

## Slide 17: Pessoa
    Motivação, habilidades, conhecimento...
    SEI desenvolveu PM-CMM (People management capability maturity model) (1999)
    Key practice areas: recrutar, selecionar, gerenciar desempenho, treinar, recompensar, desenvolver na carreira, projeto de trabalho e organização, desenvolvimento/cultura em grupo (team)
    Players??????
      Perfil Gerente de Projeto - MotivationOrganizationInnovation

## Slide 18: Pessoa – Players (taxonomia)
  Gerentes Sênior
  Define o negócio e tem influência significativa no projeto
  2) Gerente Técnico (projeto)
  Planeja, motiva, organiza e controla os programadores (practitioners) que desenvolvem o software
  3) Practitioner
  Detém as habilidades técnicas necessárias para a engenharia do produto
  4) Customer
  Especifica os requisitos para o software e detém os recursos financeiros
  5) End-users
  Interage com o software após a entrega
Para ser eficiente, a equipe de projeto
deve ser organizada de forma a
maximizar o conhecimento e habilidades de
cada pessoa

## Slide 19: Organização da Software Team
Estrutura da organização – política
Alcance: organização das pessoas envolvidas diretamente no novo projeto de software
Sugestões
  Democrática Descentralizada -não tem um líder permanente, coordenadores de tarefa, consenso gira entre os coordenadores e do grupo da tarefa (com. Horizontal)
  Controlado Descentralizado - líder permanente, solução do problema pelo grupo, execução do subgrupo das soluções (com. Horizontal e Vertical)
  Controlado Centralizado solução de problema no nível superior e coordenação interna controlado pelo líder da equipe (com. Vertical)

## Slide 20: Tipos de Problemas
Problemas complexos?
Grandes Projetos?
Problemas com
  Baixa modularidade?
  Alta modularidade?
DD
CD ou CC
DD
CC ou CD
Modelos de Processo?

## Slide 23: Produto

## Slide 24: Produto
Definição do escopo do software
    Assegurar que o produto desenvolvido é o produto solicitado
    Escopo (não ambíguo)
      Contexto (negócio, restrições, etc)
      Informação objetiva (entrada, saída)
      Função e Desempenho

## Slide 25
Desenvolvedor do software e o cliente devem reunir-se para definir os objetivos e o escopo do projeto ...(processo de Engenharia de Sistema)
  Objetivos: identificar as metas globais do projeto sem levar em consideração como atingir
  Escopo: identificar as funções principais que o software deve realizar (delimitar)
Produto

## Slide 26: Produto
Decomposição do problema
    Particionamento
    Núcleo da análise de requisitos

## Slide 27: Processo
Fases genéricas: definição, desenvolvimento e suporte
    - Aplicáveis a todos softwares
Problema: selecionar o modelo de processo apropriado para o software sendo construído por uma team ....
Modelo de processo escolhido deve ser apropriado para:
      Customer e desenvolvedores
      Características do produto
      Ambiente de desenvolvimento (team)

## Slide 28: Projeto
Como problemas podem ser evitados...
Reel (1999) propõe 10 pistas que indicam que um projeto de SI está em risco:
  Pessoas não entendem as necessidades do cliente
  Escopo do produto é definida poorlyyyyyyy
  Mudanças são gerenciadas poorlyyyyyyy
  Tecnologia escolhida muda
  Necessidades do negócio não são definidas
  Deadline não é real
  Usuários são resistentes
  Patrocínio não foi obtido
  Na Team falta pessoas com habilidades apropriadas
  Gerentes evitam melhores práticas ou lições aprendidas

## Slide 29: Projeto
Como os gerentes atuam para evitar os problemas apenas indicados?
Reel (1999) propõe uma abordagem de projeto de software em 5 partes....
.....leitura para a próxima aula
Download de arquivo no website da disciplina...

## Slide 30: Princípio Boehm’s W5HH

## Slide 31: Airlie Council – team ES do Departamento de Defesa EUA – propõe guidelines – questões...tópicos....

## Slide 32: Plano de Projeto de Software
Objetivos
  Comunicar o escopo e os recursos de gerenciamento de software, ao pessoal técnico e ao cliente do software
  Definir os riscos e sugerir técnicas para evitá-los
  Definir custos e prazos para revisões gerenciais
  Oferecer uma abordagem geral ao desenvolvimento do software para todas as pessoas envolvidas no projeto
  Definir como a qualidade será garantida e mudanças gerenciadas

## Slide 33: Plano de Projeto
Principal documento referente aos aspectos da Gerência do Projeto
Documento que serve de base para a engenharia de hardware, software, banco de dados e humana
Descreve a função e o desempenho de um sistema e as restrições que orientarão seu desenvolvimento
Descreve as informações que entram e saem do sistema

## Slide 34: Plano de Projeto de Software
Produzido no término das tarefas de Planejamento
Fornece informações básicas sobre CUSTO e PROGRAMAÇÃO dos recursos ao longo do processo
Documento breve que se destina a um público diverso
Documento não estático

## Slide 35: Plano de Projeto de Software
Documento Descritivo
Breve nas suas Seções
Não deve deixar interpretações ambíguas, etc....

## Slide 36: Esboço do Plano
Capa
Resumo
1. Índice
2. Introdução
  2.1. Motivações
  2.2. Objetivos
  2.3. Escopo
  2.4. Público alvo
  2.5. Restrições e Riscos

## Slide 37: Esboço do Plano
3. Descrição Arquitetura
  3.1. Diagrama de contexto da arquitetura (DCA)
  3.2. Especificação do diagrama de arquitetura para os subsistema
  3.3. Dicionário da Arquitetura

## Slide 38
4. Recursos
  - Recursos humanos, de hardware e de software
5. Estimativa de custos de desenvolvimento
6. Cronograma
  Rede de tarefas, Gráficos de Gantt
  Tabelas de recursos x tarefas
7. Conclusões em processo
Esboço do Plano