## Slide 1: Unidade 4: Métricas de Processo e Projeto de Software
Prof. Dr. Marcelo Augusto Santos Turine
DCT - UFMS
mast@dct.ufms.br
Módulo II:
Gerenciamento de Projetos de Software

## Slide 2: Objetivos
O uso de métricas ajuda a melhorar o processo de desenvolvimento e gerência de projetos de software
Implicações na Garantia de Qualidade
É importante expor as razões para usar métricas de modo que possa apreciar seu potencial em monitorar custos e cronogramas no desenvolvimento de projetos futuros

## Slide 3: Métricas...
Tentativa de se prever o futuro, com base no que aconteceu no passado (Estimativa)

## Slide 4
Gerência e Planejamento
Liderança
  “Como num jogo de futebol, o líder deve entusiasmar a equipe, aplaudir os seus progressos em direção à baliza incentivando-os a marcar o gol. Mas sem pontuação não há jogo. O entusiasmo é igual a missão vezes a remuneração e o reconhecimento.”
  Ken Blanchard

## Slide 5: NECESSIDADE DE ESTIMAR
Com uma analogia bem delineada com a engenharia civil, Braga <1996> afirma que não se admite a idéia de construir uma estrada sem antes desenhá-la, executar análises ambientais, dimensioná-la, planejar transposições de obstáculos, calcular custos e analisar indicadores
Pergunta: Por que empresas ainda insistem em desenvolver projetos de software sem compilar um conjunto de informações essenciais

## Slide 6: ...
Por vários motivos, os desenvolvimentos de projetos de software vêm fracassando em expectativas, prazos e custos propostos.
O principal deles é que, muitas vezes, não haverá sequer um planejamento de como a idéia modelada pelos levantamentos de requisitos e necessidades dos clientes possa ser transformada em um produto. Muitas vezes, sequer haverá um modelo e/ou projeto que permita tal planejamento.

## Slide 7: Proposta
Métricas de projeto e processo de software são medidas quantitativas que auxiliam os engenheiros de software a ganhar insight na eficiência do processo e projeto de software
Gerência de projeto: produtividade e métricas de qualidade
As 4 razões para medir o processo de software, produtos e recursos: caracterizar, avaliar, predizer e melhorar (aperfeiçoar)

## Slide 8
Gerência e Planejamento
Planejamento
  O planejamento é a função que determina antecipadamente quais são os objetivos que devem ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los

## Slide 9: Elementos chave do processo de gerência de projetos
Medidas e métricas
    medir é fundamental na engenharia, e ES não é exceção
    medições e métricas ajudam a entender o processo técnico usado para desenvolver o produto
    quantificar
      o processo é medido para melhorá-lo
      o software é medido para aumentar sua qualidade

## Slide 10: Conceitos
Medida (measure): fornece uma indicação quantitativa do tamanho de algum produto ou atributo do processo (indicador)
Medir (measurement): e a ação de obter a medida
Métrica: medida quantitativa do grau que um sistema, componente ou processo controla um dado atributo

## Slide 11: Conceitos
Quando um resultado/dado é coletado (número de erros descobertos na revisão de um módulo), uma medida é estabelecida
Medir ocorre como resultado da coleção de um ou mais dados (número de módulos são investigados para coletar medidas de número de erros)
Métrica de software relaciona medidas individuais de alguma forma (média de número de erros encontrados por revisão, média de número de erros encontrados por pessoa/hora)

## Slide 12: Conceitos
Engenheiro de software coleta medidas e desenvolve métricas a fim de obter indicadores para ajustar a gerência de projeto e o processo de desenvolvimento de software

## Slide 14
Qualidade de Software
Perspectiva Histórica da Engenharia de Software:
  anos 60 - Era Funcional
  anos 70 - Era do Método
  anos 80 - Era do Custo
  anos 90 e depois - Era da Qualidade
Qualidade não é um fator de vantagem no mercado, mas é uma necessidade para a garantia da competitividade.

## Slide 15: Por que Medir???

## Slide 17: Medidas do Software
Razões para se medir o software
1) indicar a qualidade do produto
2) avaliar a produtividade dos que desenvolvem o produto
3) determinar os benefícios derivados de novos métodos e ferramentas de engenharia de software
4) formar uma base para as estimativas
5) ajudar na justificativa de aquisição de novas ferramentas ou de treinamentos adicionais

## Slide 19: Métricas de processo...
São usadas para avaliar as atividades no desenvolvimento do software (intenção de melhorar tais atividades...)
Habilitar a organização a criar decisões estratégicas sobre como melhorar as atividades de processo
Métricas não deveriam ser usadas para avaliar o desempenho dos indivíduos
Estatísticas do processo de software

## Slide 20: Métricas de projeto
Avaliar o status do projeto de software
São utilizadas para evitar atrasos no cronograma e delinear riscos de projeto
Monitorar progresso durante desenvolvimento do software e controlar a qualidade do produto

## Slide 22: Medidas do Software (Produto)
MEDIDAS DIRETAS
(comprimento de um parafuso)
custo para desenvolver, esforço para desenvolver, linhas de código (LOC), erros, tamanho de memória, velocidade de execução
MEDIDAS INDIRETAS
(qualidade dos parafusos produzidos)
qualidade, complexidade, eficiência, confiabilidade, manutenibilidade, funcionalidade

## Slide 23: Métricas
Orientadas ao Tamanho
  medidas diretas da qualidade e produtividade
Orientadas à Função
  medidas indiretas - funcionalidade

## Slide 24: Métricas orientadas a tamanho
VANTAGENS:
fáceis de serem obtidas
excelentes modelos de estimativas de software são baseados em LOC ou KLOC
DESVANTAGENS:
LOC é dependente da linguagem de programação
penalizam programas bem projetados, mas pequenos
não se adaptam a linguagens não procedimentais
difíceis de serem obtidas em fase de planejamento

## Slide 25: Métricas orientadas à função
São derivadas de medidas indiretas do software e do processo através do qual ele é desenvolvido. Concentra-se na funcionalidade do software
Exemplo: métrica proposta por Albrecht em 1979  ponto-por-função (function point)
- medidas de informação empírica

## Slide 26: MÉTRICAS APLICÁVEIS
Existem diversos modelos para mensuração de sistemas computacionais, mais ou menos empíricos, comercialmente viáveis.
COCOMO - COnstructive COst MOdel
COCOMO II
Delphi
FP - Feature Points
FPA - Function Point Analisys
Halstead
Linhas de Código
Número Ciclomático de McCabe
OO-FPA
Putnam's Slim Model
Regressão Linear
Tabela de conversão para Linguagens de Programação
Uso Integrado de métricas - uma alternativa viável

## Slide 27: MÉTODO DE PONTOS POR FUNÇÃO
VANTAGENS:
  independentes da linguagem
  ideal para aplicações que usam linguagens não procedimentais
  baseada em dados mais fáceis de serem conhecidos na evolução do projeto
DESVANTAGENS:
  cálculo baseado em dados subjetivos
  não é uma medida direta, é apenas um número

## Slide 28: Métricas – Sites
http://metricas.tw.eng.br/htmls/home.html
BFPUG - Brazilian Function Point Users Group - Comitê brasileiro de usuários de pontos de função... http://www.bfpug.com.br/
AEMES - Asociación Española de Métricas del Software - http://www.aemes.fi.upm.es/
COCOMO - USC Engineering Research Center - Berço das métricas COCOMO, versões I e II - http://sunset.usc.edu/research/COCOMOII/index.html
Feature Points - SPR - Software Process Research, empresa de Capers Jones que pesquisa e explora a métrica FP - http://www.spr.com/
FESMA - European Federation of Software Metrics Associations - Organização que agrega associações de 9 países europeus - http://www.fesma.org/

## Slide 29: Métricas – Sites
IFPUG - International Function Point Users' Group - Organização internacional que agrega comitês em todo o mundo, dedicados à métrica FPA - http://www.ifpug.org/
NESMA - Nederlandse Software Metrieken Gebruikers Associatie - Comitê holandês de usuários de pontos de função - http://www.nesma.nl/
Quality Plus Technologies - Empresa de Carol Dekkers, expoente mundial em FPA - http://www.qualityplustech.com/